南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内

树木移植工程招标文件

一、项目名称：南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程。

二、招标方式：公开招标。

三、最高限价 ：人民币915996.29元。

四、投标人应具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人，营业执照经营范围需与绿化工程相关；

2、企业具有安全生产许可证；

3、近三年绿化施工工程相关业绩；

4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

注：本次招标不允许联合体投标，不允许转包分包。

五、移植工程概况、质量要求。

（一）概况：

南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程，移植地点根据南通大学后勤保障部的要求，移植至指定位置，移植树木叁级养护壹年。

（二）移植内容：

1、详见“南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程工程量明细清单”。

2、对施工范围内受影响需二次移栽的树木移植工程清单中的绿植就近移植（具体位置由校方指定），工程期间（约一年）叁级养护，工程结束后再次移植至原栽种地点叁级养护壹年，成活率要求100%。

3、本次移植的树木均须挂不锈钢牌，其中8区原捐赠挂牌树木移植后组合造型必须保持与移植前一致。参考附件压缩包——8区有牌树木照片。

（三）质量要求：

按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，要求达到合格标准。保证树木移植成活率达到100%，绿化养护管理期为叁级养护壹年，期间如有树木死亡需补种同品种同等规格的树木，养护期从种植至指定区域并验收合格后开始计算。

六、投标文件：投标文件由资格审查材料、商务标两部分组成，各自单独密封。

（一）资格审查材料 (需单独封装加盖公章，否则视为废标。一式贰份，正本一份，副本一份)

1、营业执照复印件（营业执照经营范围需与绿化工程相关，复印件加盖单位公章）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件2）；

3、法定代表人授权书（格式见附件3）；

4、企业安全生产许可证；

5、拟派项目负责人的资质证书（必须具备下列条件之一：①获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员，且拟派项目负责人为投标企业正式人员。）

6、投标人须提供至少一个近三年来合同金额48万元以上的绿化工程业绩（需提供相关合同复印件，原件备查）；

7、项目负责人近三个月依法缴纳社会保障金的相关证明材料；

8、项目负责人及主要施工管理人员表。

9、投标人认为需要陈述的其他内容。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章。

（二） 商务标：(需单独封装加盖公章，否则视为废标。一式贰份，正本一份，副本一份)

1、投标函,格式见“附件1：南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程投标函”；

2、已标价的工程量清单。

（三）投标文件封装要求：

1、资格审查材料与商务标必须分别单独封装，封面格式参照附件5、附件6，在封袋骑缝处加盖公章。并且在外包装写明“资格审查材料”与“商务标”字样。

2、投标时还须提供资格审查材料及商务标的扫描件，并提供已标价的工程量清单软件版及表格版，投标时将上述材料刻盘（光盘或U盘）随纸质投标文件一同递交。

（四）投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（2）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（3）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（4）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（5）未按招标文件要求提供纸质以及电子投标文件的；

（6）投标文件关键内容模糊、无法辩认的。

（7）投标报价总价大于等于招标控制价的。

七、投标文件工本费：人民币300元，投标人须携带工本费打款凭证于开标前交给开标人员。打款账户：南通市阳光项目建设有限公司，开户行 建行南通分行营业部，账号：32050164863600001888。

八、评标办法：资格审查合格后，有效投标报价中的最低价中标。低于招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的为无效报价。若有报价相同的，则通过现场抽签方式随机确定中标单位。

九、工期要求：开工之日起15个自然日内竣工。

十、技术要求：本工程施工期间中标单位项目负责人必须做到全程在施工现场参与指挥施工，并保持通讯畅通，及时联络，具体施工技术要求如下：

（一）施工准备

树木移植前，对要移植树木起挖和种植区域进行现场勘查，了解现场周围的施工条件——如水源、道路交通情况、树木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石碎块清理干净，场地平整，排水通畅。

（二）起树

种植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。树木挖掘时，普通树木土球为树木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根振断，使打好的泥球无效果。进行泥球包处理。

（三）修剪

对树木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。树木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝等。根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

（四）装运、卸树

树木装、运、卸树木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。树木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，树木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。运输道路较狭窄的时候应小心行驶，车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸树木时，吊带栓牢固，平稳落地。

树木起挖、吊装、运输期间，中标单位必须服从校方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故，责任由中标单位承担。

（五）树木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据树木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据树木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。根据实际情况对种植穴周边清杂、回填种植土，踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。树木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。

（六）树木的养护管理

已经种植的树木，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后种植成功。刚栽上的树木要及时牢固的支撑起来，确保树木不会歪斜。在养护期间，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在大雨大风季节，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。天气寒冷时，易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。对于树穴周围的杂草需及时拔除。

（七）工程施工过程中注意事项

1、施工结束后，中标单位需对于移植的树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程竣工验收申请附件。

2、养护期以种植后工程竣工验收单上的验收日期为准。壹年养护期结束，中标单位需填写对于养护期结束后的移植树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程养护结束验收申请附件。双方在竣工验收前依据清单内容现场核实，双方签字盖章确认无误后方可进行工程养护结束验收，若核实中出现树木死亡现象，中标单位需或补种规格不低于死亡树木的同品种树木，补种到位后方可进行工程养护结束验收。

十一、报价说明：

- 投标报价编制要求：

1、采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

2、投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须一致。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

4、投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2019〕411号）、苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价苏建函价〔2019〕178号及其他有关计价文件等规定。材料价格由投标人自行市场询价，可参照使用《南通市建设工程造价信息》2021年第       9期中的指导价。

5、投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的暂定价、暂估价、暂列金不得调整，否则按无效文件处理。

（二）投标报价应考虑的内容：

1、本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

2、投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3、投标人可对招标人提供的招标控制价进行复核，如异议在投标时提出。在施工过程中，中标人不得以投标时综合单价低于成本价为由拒绝施工，否则招标人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的50%结算工程价款，招标人有权追究由此所导致的一切经济责任。

4、工程量清单中项目描述未尽事宜请结合施工图纸及施工规范要求自行组价。

5、投标报价中绿化部分应包括苗木购买、种植、改善土质或换土、养护的所有费用。投标人在踏勘现场后，充分考虑现场土质情况，费用自行考虑在报价中，在中标后不得因土质问题而影响苗木成活率。一旦中标，施工期间的苗木价格无论怎么涨跌，双方均不调整。

6、本工程在养护期内维持、提高绿地景观质量和促进各种景观植物正常生长所发生的各种管养费用，包括修剪、整枝、造型、治虫、除草、切边、保洁、抗旱、排涝、防冻、松土、施肥等，其中施肥每年不少于1次，绿地基肥采用有机肥。此部分费用投标人须综合考虑在报价中，结算时不作调整。

7、投标人应对场地、土质等实际情况进行现场勘察，并根据现场实际情况充分考虑各种困难（包括人为破坏、病虫等），投标报价中应包含投标场地现状至竣工验收合格及养护期内所需要的所有费用，结算时不得因场地原因提出额外增加费用的要求。同时，投标人须自行考虑“实际种植季节”，结算不得因季节增加费用和影响成活率。

8、绿化工程内，种植及养护用肥料、药剂均包含在综合单价内，不另行计量。

9、施工用水用电按定额结算，在工程款中扣除。

10、报价书中的工程数量乘以综合单价应等于合价。如有误差：若工程数量乘以综合单价小于所报合价，以该工程数量乘以该综合单价得出的新合价为计算依据；若工程数量乘以综合单价大于所报合价，以该合价为计算依据，重新计算综合单价。

11、各投标人需做好新型冠状肺炎疫情防控，增强风险防范意识，充分考虑疫情防控要求需采取的措施、物资等有关费用及疫情期间人工、材料、机械费用可能波动的价格风险，并综合考虑在投标报价中，结算时不另计取。由于疫情防控影响，投标人不能入校进行现场勘探，可通过咨询项目联系人和查阅标书中内容获知现场情况。凡参与该项目投标，视为默认熟悉所有情况。

12、投标人中标后须在疫情期间严格遵守南通大学相关规章制度，及时办理入校登记手续。所有发生的费用已包含在合同总价中，结算时不作调整。

13、中标人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任由中标人承担。中标人施管工人员、车辆未经发包人同意不得擅自进入南通大学校园办公区、教学区和学生生活区，遵守南通大学各项治安消防交通保卫规章制度，发现中标人违反相关规定，招标人有权按1000.00元/人•次计取违约金，从合同总价中直接扣除。

十二、履约保证金：合同金额的5%。确定中标后，签订合同签前，中标单位须将足额的履约保证金汇至南通大学账户：开户银行中国建设银行股份有限公司南通分行营业部 账号：32001648636059123123

十二、付款方式：

第一次移植完成并经验收合格后，付合同款项的60%；施工范围内受影响需二次移栽的树木移植完成，壹年养护期结束，验收合格并经结算审计后，付清工程余款并无息返还全部合同履约金。

十三、送标时间、地点：

投标截止时间：2021年9月23日 上午9：30

收标地点：南通市世纪大道18号恒隆国际A座1607会议室

联系方式：杨工 0513-59001129

附件1：

南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程投标函

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植 | 项 | 1 |  |
| 2 | 施工范围内受影响需二次移栽的树木移植 | 项 | 1 |  |
| 合计总价 |  |
| 投标人名称 （公章） |  | 日期 |  |

说明：

1.平均运距1.5km-2km，具体位置由学校指定；

2.移植树木养护期限及标准：叁级养护壹年；

移植方负责包工程范围内所有树木成活率100%。

附件2

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年     月    日

附件3

法定代表人授权书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （单位名称）        （姓名）为我方代理人，以本公司的名议参加        （招标单位名称）的工程的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权、特此委托。

授权委托人：

性别：

年龄：

单位：

部门：

职务：

投标单位：（盖法人章）

法定代表：（签字或盖章）

日期：

附件4

南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内

树木移植工程施工合同

发包方：南通市阳光项目建设有限公司

承包方：

按照有关法律法规及工程建设要求，结合本工程实际情况，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方及承包方就南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程，经协商一致，订立本施工合同。

- 工程概况

1、工程名称：南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内树木移植工程。

2、工程地点：南通大学啬园校区（南通市啬园路9号）。

3、承包内容：经发包人、承包人双方确认，位于南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地范围内的树木移植。

4、质量要求：按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，要求达到合格标准。保证树木移植成活率达到100%，绿化养护管理期为叁级养护壹年，期间如有树木死亡需补种同品种同等规格的树木，养护期从种植至指定区域并验收合格后开始计算。

5、计划开、竣工日期：2021年  月  日至2021年  月  日，（具体以发包人通知时间为准）。

6、合同工期：15个日历天。

二、合同价款及支付方式

1、合同价款方式：固定单价。

2、合同价款：

人民币大写：    （￥：    元）

- 支付方式：

第一次移植完成并经验收合格后，付合同款项的60%；施工范围内受影响需二次移栽的树木移植完成，壹年养护期结束，验收合格并经结算审计后，付清工程余款并无息返还全部合同履约金。

注：承包人须按照南通大学财务管理办法和基建工程管理办法办理工程款支付审批手续。

- 南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的施工合同。承包人需将发票开具给建设单位南通大学。

- 工程最终结算价以发包人指定的审计机构的最终审定价为准。发包人委托监理初审、第三方终审，第三方终审价与经监理初审后的送审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。另若该项目被审计部门抽中复审，复审过程中发现发包人委托的审计机构的审计结果有误的，以审计机关的审计结果作为最终结算价。最终结算价与监理初审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%（承包人当次申请的工程款中倒扣）。

三、技术要求：

（一）施工准备

树木移植前，对要移植树木起挖和种植区域进行现场勘查，了解现场周围的施工条件——如水源、道路交通情况、树木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石碎块清理干净，场地平整，排水通畅。

（二）起树

种植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。树木挖掘时，普通树木土球为树木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根振断，使打好的泥球无效果。进行泥球包处理。

（三）修剪

对树木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。树木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝等。根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

（四）装运、卸树

树木装、运、卸树木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。树木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，树木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。运输道路较狭窄的时候应小心行驶，车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸树木时，吊带栓牢固，平稳落地。

树木起挖、吊装、运输期间，中标单位必须服从校方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故，责任由中标单位承担。

（五）树木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据树木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据树木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。根据实际情况对种植穴周边清杂、回填种植土，踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。树木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。

（六）树木的养护管理

已经种植的树木，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后种植成功。刚栽上的树木要及时牢固的支撑起来，确保树木不会歪斜。在养护期间，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在大雨大风季节，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。天气寒冷时，易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。对于树穴周围的杂草需及时拔除。

（七）工程施工过程中注意事项

1、施工结束后，施工单位需对于移植的树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程竣工验收申请附件。

2、养护期以种植后工程竣工验收单上的验收日期为准。壹年养护期结束，施工单位需填写对于养护期结束后的移植树木数量、规格及种植地点编制清单，作为工程养护结束验收申请附件。双方在竣工验收前依据清单内容现场核实，双方签字盖章确认无误后方可进行工程养护结束验收，若核实中出现树木死亡现象，施工单位需或补种规格不低于死亡树木的同品种树木，补种到位后方可进行工程养护结束验收。

四、发包人责任

及时按相关合同条款支付工程款。

五、承包人责任

- 配备足够施工机具和施工人员，抓住植树季节，尽早将苗木移植到位，以减少季节对苗木成活的影响。

- 根据移植内容，做好树木移植和养护工作，做到保成活率100%。

3、承包人施工时，应遵守工程建设安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，做好安全保卫工作，如苗木移植中发生安全意外，一律由承包人负责处理，并承担一切经济、法律责任。

4、施工所需机械设备、工具等均由承包人负责。

5、承包人施工人员、车辆未经南通大学同意不得擅自进入南通大学啬园校园办公区、教学区和学生生活区，遵守南通大学各项治安、消防、交通、保卫及疫情防控规章制度，发包人或南通大学发现承包人违反相关规定，发包人或南通大学有权按1000.00元/人•次计取违约金，从工程款中直接扣除。

6、未尽事宜，双方协商解决。

六、争议和裁决

向工程所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同一式拾贰份，发包人执玖份，承包人执叁份。

发包人名称：（公章或合同章）：          承包人名称：（公章或合同章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字）：     法定代表人（或委托代理人）（签字）：

住所：                                住所：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日

附件5  封面（资格审查材料）

南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内

树木移植工程

资格审查材料

投标人：

日  期：

附件6  封面（商务标）

南通大学教学组团及辅助设施建设项目施工场地内

树木移植工程

商务标

投标人：

日  期：