南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目

地质勘察(初步勘察、地质详勘)

招 标 文 件

招   标   人：南通市应急管理服务中心

代 建 单  位: 南通市阳光项目建设有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

日        期：2023 年08月 11 日

第一章 招标公告

一、招标条件：

南通市应急管理服务中心的南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目，建设资金来自财政，现已落实。南通市通大全过程工程咨询有限公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。现对该项目的地质勘察(初步勘察、地质详勘)进行公开招标。

二、项目的概况

1、招标范围：南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目地质勘察(初步勘察、地质详勘)，并出具相应的勘查报告等。

2、质量：按国家技术规范、标准及规程。

3、工期：①合同签订后7日历天内提交初步勘察成果报告；②收到招标人书面通知后10日历天内提交符合图审要求的地质详勘成果报告；③提供地质勘察报告12套及电子版1套（具体份数按业主要求提供）。

4、标段划分：1个标段。

5、项目地点：观阳路南侧、园林路东侧。

6、合同估算价： 8万元。

三、投标人资格要求

1、企业资质类别和等级:具有独立法人资格，具备工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上企业资质。

2、项目负责人资格要求：具有国家注册岩土工程师执业资格。

3、投标人自2018年8月1日以来（以合同签订时间为准），至少提供两份建筑工程地质勘察合同；

4、本工程不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、获取时间：   2023 年08月11日至 2023年08月18日09时00分。

2、获取方式：  投标人自行从“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”下载获取；

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为 2023 年 08月 18 日 09时00 分，提交地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1615会议室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

六、投标费用

1、本项目评委评标费由中标单位承担，具体金额以实际支出为准。

七、评标办法

本项目评标办法为综合评估法，具体详见招标文件。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站上发布。

九、联系方式

招标人：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：杨工

联系电话：0513-59001129；

招标代理：南通市通大全过程工程咨询有限公司

联系人：周瑶

电话：18751305862

第二章 投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目地质勘察(初步勘察、地质详勘) |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 观阳路南侧、园林路东侧 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 用地约12亩，总建筑面积约7800平方米，总投资约5723万元，建筑单体四层框架结构，及单独的焊接场所、室外配套工程(供电、供水、道路广场、排污排水、绿化景观、消防、智能化、路灯及标识标牌等)。 |
| 4 | 1.1 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 5 | 1.1 | 资金来源 | 财政 |
| 6 | 1.2 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 1.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 15 | 报价方式 | 固定总价 |
| 10 | 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 12 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币壹仟元整 - 投标保证金的形式：转账，不接受其他形式。 - 打款账号信息如下：名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司；开户行及账号：中行城南支行 458558202734（转账时备注项目名称、单位名称） 3、转账截止时间：2023年 08月18日09时00分。 |
| 12 | 15 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为：人民币8万元 报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，按废标处理。 |
| 13 | 16.1 | 投标文件份数 | 采用纸质标书，正本一份，副本肆份。 |
| 14 | 17.1 | 投标文件递交 地点及截止 时间 | 收件人：南通市阳光项目建设有限公司 截止时间：2023年 08 月18日 09 时 00 分 递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 15 | 20 | 开 标 | 开标时间：2023年08月18日 09 时 00 分 开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 16 | 21 | 评标委员会 | 评标委员会构成共5人及以上的单数，由招标人组建。 |
| 17 | 30 | 履约保证金 | 是 履约保证金的形式：现金或转账。 履约保证金的金额：中标人提供的履约保证金额为中标价的5%，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金退还：按期保质完成合同内容合格后一个月内一次性退还履约保证金（无息）。 否 |
| 18 | 联系方式 |  | 招标人：南通市阳光项目建设有限公司 联系人：杨工 联系电话：0513-59001129； 招标代理：南通市通大全过程工程咨询有限公司 联系人：周瑶 电话：18751305862 |
| 19、招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 本次招标采用纸质标书投标。 |  |  |  |

二、投 标 人 须 知

（一）总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

1.2招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标方式，择优选定交通分析与评价报告编制单位。

2、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人必须具备以下资格条件：

2.2.1具有独立承担民事责任的能力，且具有能实施本项目的相应能力；

2.2.2具备工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上企业资质；

2.2.3项目负责人资格：具有国家注册岩土工程师执业资格；

2.2.4投标人自2018年8月1日以来（以合同签订时间为准），至少提供两份建筑工程地质勘察合同；

2.3本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

2.4本工程采用资格审查方式：资格后审。

3、投标费用

3.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3中标人需承担专家评审费用。

4、现场考察

4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标方法

第四章：工程咨询服务合同

第五章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站（http://www.ntftjt.com/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2023年08月14日17时向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：422353149@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2023年 08 月16日17时前，在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

（三） 投标文件

8、投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

9、本工程投标文件由资格审查文件、技术标、资信标、商务标四部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件

9.1.1法定代表人身份证明；

9.1.2授权委托书（如有授权）；

9.1.3企（事）业法人营业执照（副本）；

9.1.4企业资质证书复印件或扫描件；

9.1.5项目负责人资格证书复印件或扫描件；

9.1.6投标人自2018年8月1日以来（以合同签订时间为准），至少提供两份建筑工程地质勘察合同；

9.1.7投标人认为有必要提交的其他材料。

上述9.1.3所需的资料复印件均须加盖单位公章。具体要求详见本招标文件第三章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2技术标

9.2.1技术标（暗标）

9.3资信标

9.3.1业绩证明材料；

9.3.2人员资质证书和社保证明材料；

9.4商务标

9.4.1投标函；

9.4.2投标人认为有必要提交的其他材料。

10、投标文件的编制

10.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴及公司法人章。

11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 12、投标保证金

- 12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金转账证明材料一起递交。

- 12.2开标结束后，转账形式缴纳的保证金由招标代理机构统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

- 12.3未中标单位的投标保证金在其定标后予以无息退还。

12.4中标单位的投标保证金在合同签订后5日内予以无息退还。中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市阳光项目建设有限公司账户（打款账号信息如下：名称：南通市阳光项目建设有限公司；开户行及账号：建行南通分行营业部3205 0164 8636 0000 1888），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

- 12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

- 12.4.1放弃中标项目的；

- 12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

- 12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（四） 投标报价

14、投标报价

14.1各投标单位根据相关规定，结合企业自身实力及市场行情就本项目费用自行报价。

14.2本次投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件（包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件），以及调研、资料收集、（含工程所需要的各项检测）、文件编制、汇报、评审（包含专家评审费）、会务费、法定税金、利润等一切费用，直至服务范围内的所有项目通过验收。

14．3 投标人所提供的勘察成果资料若不能满足施工图设计的要求，应按设计单位的要求进行补充勘察，相关费用已包括在投标报价中。

14.4遇到不利地质情况增加补勘工作，费用已包括在投标报价中。

14.5本项目费用按固定总价报价，结算时不做调整。

14.6 投标人应提出需要建设、设计、施工、监理单位配合的具体要求，所有需要配合的费用由中标人承担。

14.7中标后现场人员的食宿、交通、通讯等费用由中标人承担。

14.8提供技术资料、报告等最终成果的费用和涉及有关行政主管部门所产生的一切费用。

14.9投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

14.10投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

15、投标报价方式

投标报价采用固定总价方式报价。本工程的招标控制价为：人民币8万元，报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，作废标处理。

（五） 投标文件的密封和递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标文件由资格审查文件、技术标、资信标、商务标 四部分组成。资格审查文件（壹式 伍 份，其中正本 一 份，副本 肆 份，并分别标注）；技术标（壹式 伍 份，其中正本 一 份，副本 肆 份，并分别标注）；资信标（壹式 伍 份，其中正本 一 份，副本 肆 份，并分别标注）；商务标（壹式 伍 份，其中正本 一 份，副本 肆 份，并分别标注）。

16.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.3 技术标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“技术标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。里侧投标文件白色封面（不分正副本）。

16.4资信标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资信标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.5商务标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“商务标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16.7投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16.8无论中标与否，投标文件均不退还。

17、投标文件的递交

17.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

17.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标、定标

19、本次招标评标、定标办法详见第三章。

20、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

21、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

22、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

23.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

23.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

23.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

23.5投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

23.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

23.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

23.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

23.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

23.11不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

23.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.13投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

23.14 不符合暗标要求的。

24、评标、定标工作由招标人组织进行。

25、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

29、中标人在中标后与招标人签订技术咨询服务合同，合同价按照中标人的投标报价签订。

30、中标通知书发出后7日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

31、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32、因项目情况特殊，在授予合同时，招标人有权根据“报价表”中的服务内容予以变更，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

第三章  评标办法

特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、评标程序

资格审查→技术标评审→资信标评审→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第五章） |
| 2 | 授权委托书 （如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书 （格式见第五章） |
| 3 | 营业执照、资质证书 | 具有独立法人资格，具备工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级及以上企业资质 | 有效的营业执照及资质证书 |
| 4 | 项目负责人资格 | 国家注册岩土工程师执业资格 | 有效的资格证书 |
| 5 | 业绩 | 投标人自2018年8月1日以来（以合同签订时间为准），至少提供两份建筑工程地质勘察合同 | 有效的证明材料 |
| 特别提醒：以上1-5中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。上述序号3-5提供复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过；上述序号1、2须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章。否则资格审查不通过。 |  |  |  |

二、技术标评审（暗标，80分）

暗标具体规定：本工程技术标采用暗标，白色封面（不分正副本），A4 篇幅，不能在任何地方出现或暗示反映投标单位名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。

评标委员会从以下几方面对各投标人的方案进行独立评审，方案中缺少相应内容的评审要点不得分。各投标人方案的最终得分为所有评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留两位小数。

| - 评分因素 | - 评分标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| - 勘察说明 (满分20分) | - 勘察说明能对项目解读、理解是否充分、深刻；项目勘察各项指标是否满足项目建设要求。 | - 优秀：20（含）-13（含）分； - 良好：13（不含）-6（含）分； - 一般：6（不含）-0（含）分。 - 未提供者不得分。 |
| - 勘察进度、质量及保证措施 - （满分20） | - 进度保证措施、质量管理及质量保证措施明确、执行性强、详细、具体、符合招标人的项目管理模式。 | - ① 优秀：20（含）-13（含）分； - ② 良好：13（不含）-6（含）分； - ③ 一般：6（不含）-0（含）分。 - ④ 未提供者不得分。 |
| - 勘察重点及对策分析 - （满分20） | - 根据投标人对本项目的认识理解程度、工作重点和难点、总体勘察思路的分析进行综合打分。 | - ① 优秀：20（含）-13（含）分； - ② 良好：13（不含）-6（含）分； - ③ 一般：6（不含）-0（含）分。 - 未提供者不得分。 |
| - 服务的承诺及配合建设单位确保项目顺利实施的勘察承诺 （10分） | 投标人需提供人员现场服务、严格履行合同以及各阶段服务的承诺及配合项目顺利实施的勘察承诺，各阶段服务承诺具体到位，有明确的后续服务保障措施。 | - ① 优秀：10（含）-7（含）分； - ② 良好：7（不含）-3（含）分； - ③ 一般：3（不含）-0（含）分。 - ④未提供者不得分。 |

三、资信标（总分10分）

| - 评分因素 | - 评分标准 | - 需提供的材料 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩情况 （5分） | 自2018年8月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过总建筑面积6000平方米及以上的建筑工程地质勘察合同，每有1个得2.5分； 注：本项累计得分最高为5分。 | 提供合同；如合同未体现总建筑面积的，另外提供加盖业主单位公章的业主证明材料。 注：以上业绩与资审业绩为同一业绩的不得分。 |
| 企业国家注册岩土工程师人员数量 （5分） | 国家注册岩土工程师人员数量在2-4人的，得1分，5人及以上的，得3分。最多3分； 如上述人员中有一人同时具有建筑工程类正高级及以上工程师职称的，则再加1分，最多加2分。 注：本项累计得分最高为5分。 | 须同时提供注册证书（注册在本单位）、近三个月(2023年5月-2023年7月)社保缴费证明。 |

四、商务标评审（20分）

1、确定评标基准价：以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；

2、投标报价部分得分计算

（1）投标人的投标下浮率等于评标基准价的，得20分；

（2）投标人的投标下浮率与评标基准价相比，每少下浮1%扣0.2分，每多下浮1%扣0.1分。不足1%的按直线内插法计算，得分四舍五入保留小数点后两位。

3、有效报价是指低于本工程招标控制价的投标报价；高于或等于本工程招标控制价的投标报价为无效报价。

三、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。若第一中标候选人在中标公示期间受到质疑投诉，且质疑投诉成立被取消中标资格的，招标人将依法重新组织招标。

四、若本次招标资格审查合格单位不足三家的，可采用谈判的方式确定中标人。

五、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第四章 合同协议书

南通市建设工程勘察合同

江苏省南通工商行政管理局

监  制

南   通   市  建  设  局

说        明

- 凡在南通地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。

- 填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

- 本合同由南通工商行政管理局、南通市建设委员会共同制定，南通市建设委员会发放，任何单位不得翻印。

- 申请鉴证建设工程勘察设计合同应当提供下列材料：

  - 建设工程勘察合同正本、副本；

  - 营业执照副本；

（三）签订建设工程勘察合同法定代表人或委托代理人资格证明；

（四）其它有关证明材料。

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

代建单位：

甲方委托乙方进行                         勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程初步勘察、地质详勘勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条    工程勘察范围：

1.1工程建设地点：

1.2工程项目概况：

1.3技术要求：

1.4预计工程量： 详见勘察报价表

第二条  甲方向乙方提供下列文件资料：

| 项目名称 | 文件资料份数 | 提供日期 |
| --- | --- | --- |
| 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件） | / | / |
| 二、提交工程项目的坐标与标高资料 | / | / |
| 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 | 建筑总图 | 2023.8 |

第三条  乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：

| 勘察成果名称 | 提交日期 | 提交份数 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩土工程勘察报告 | 审图合格后三天 | 12 | 合格 | 提供地质勘察报告12套及电子版1套（具体份数按业主要求提供） |

3.1提供地质勘察报告12套及电子版1套（具体份数按业主要求提供）。

3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第四条  取费标准及拨付办法

4.1本工程勘察根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》（2002年修订本）及有关规定计取。国家规定 取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费为 人民币                 （¥              元，提供增值税专用发票），建筑工程的岩土工程勘察报告经南通市建设工程施工图审查中心审查通过后支付合同价的70％，余款待工程竣工验收合格后一次性结清（无息）。

4.3 在达到前述约定的付款节点时，待财政概算批复后15天内完成支付。

4.4履约保证金

履约担保金额：        。

履约保证金的退还：乙方按期保质完成合同内容合格后一个月内，甲方应一次性退还履约保证金（无息）。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明（证明格式自定,加盖甲方单位公章）、履约保证金收条原件、保证金退款单（加盖乙方公章），前往甲方处办理保证金退还手续。（具体退还手续以甲方财务部门的要求为准）。

第五条  双方责任

5.1  甲方责任

5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。

5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。

5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠道，并承担其费用。

5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。

5.1.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.6维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。

5.1.7由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。

5.1.8补充协议中甲方应负的其他责任。

5.2  乙方责任

5.2.1乙方派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。

5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范，必要时可向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，以满足设计和规范要求。

5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量承诺负责。

5.2.5合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应当按照有关规定赔偿甲方损失。

5.2.6乙方应保护甲方的知识产权，对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。

5.2.7讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。

5.2.8乙方负责采取措施，全力保证勘测工期。若出现重大非乙方原因影响工期的因素，及时与甲方协商解决。

5.2.9乙方对自身人员勘探过程中的人身安全负责。

5.2.10补充协议中乙方应负的其他责任。

第六条  违约责任

6.1甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付末支付勘察费的千分之二逾期违约金；乙方按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每超过一日，应减收勘察费千分之二。

6.2勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。

6.3因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。

第七条  其  他

7.1本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方均可向南通市崇川区人民法院起诉。

7.2其他事项

7.3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.4本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

7.4本合同自双方签字盖章后，在30日内报南通市建设局备案，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

7.5本合同正本一式叁份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份，报有关部门备案。

7.6本合同经甲、乙双方签字盖章后自 2023年    月     日生效。

以下无正文。

| 委托方： |  | 承包方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 签订合同代表（签字）： |  | 签订合同代表（签字）： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

| 代建方： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |
| 开户银行： |  |  |  |
| 银行帐号： |  |  |  |
| 签订合同代表（签字）： |  |  |  |

# 第五章  投标文件格式

一、资格审查文件封面

项目

资格审查文件

工程名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

（一）法定代表人身份证明 投标人单位名称： 投标人单位地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位章） 日 期：

（二）授权委托书

本人                  （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                   （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

（三）资格审查材料及附件

资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

| 二、商务标封面 正本/副本 项目 商务标 工程名称： 投标人： （盖章） 法定代表或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日.. |  |
| --- | --- |

（一）投  标  函

| 序号 | 服务内容 | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目地质勘察(初步勘察、地质详勘) |  |

投标人(盖法人章)：：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年      月     日