南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目

招标文件（二次）

招 标 人:南通市阳光项目建设有限公司

招标代理机构:南通通城建设工程项目管理有限公司

日        期:二〇二四年十二月

- 第一章  招标公告

南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目招标公告（二次）

1. 招标条件

本招标项目南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目已批准建设。招标人为南通市阳光项目建设有限公司。建设资金已经落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目。

2.2项目地点：招标人指定地点。

2.3服务周期：南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目。自合同签订之日起至本项目水土保持设施通过验收止。如因非乙方原因导致的服务期限延长，乙方应无条件配合甲方完成合同约定的服务内容，并不得因此提出费用索赔。

特别提醒：其中①南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目、②南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目、③阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目）、④田家炳中学（高中部）项目、⑤南通师范新校区（二期）项目、 ⑥南通市民兵训练基地项目、⑦南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目、⑧国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目必须于2025 年1月10日前完成验收并将验收材料送至市水利局农村水利与水土保持处报备。

2.4标段划分：本项目共两个标段，每位投标人可参与壹个或多个标段的投标，可兼中。具体标段划分如下：

| 一标段 | 1、南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目 | 总建筑面积64780 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目 | 总建筑面积167295 m2 |
|  | 3、南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）项目 | 总建筑面积82730㎡ |
|  | 4、阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目） | 总建筑面积280000㎡ |
| 二标段 | 1、南通市第三人民医院扩建工程二期 | 总建筑面积62250m2 |
|  | 2、南通市民兵训练基地项目 | 总建筑面积19860㎡ |
|  | 3、崇海饭店翻建工程 | 总建筑面积2442㎡ |
|  | 4、南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目 | 总建筑面积7800㎡ |
|  | 5、南通大学啬园校区环境提升项目 | 总建筑面积360㎡ |
|  | 6、南通市肿瘤医院医疗综合楼项目 | 总建筑面积77400㎡ |
|  | 7、C22037地块建设(阳光建筑总部产业园)项目 | 总建筑面积46255.08㎡ |
|  | 8、国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目 | 总建筑面积11400㎡ |
| 备注：田家炳中学（高中部）项目（总建筑面积65100 ㎡）、南通师范新校区（二期）项目（总建筑面积52080 ㎡）两个项目的水土保持设施竣工验收服务费包含在投标总价中，不再单独报价。 |  |  |

2.5招标范围：根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，按照国家、省、市有关技术规范要求开展建设项目水土保持验收技术评估服务工作，按照省政府《江苏省水土保持规划（2015-2030）》的批复的要求，本项目服务包括但不限于以下工作内容：根据现行水土保持相关规范、标准、江苏省相关规定及批复的水土保持方案报告等，协助招标人开展水土保持设施自查自验、水土保持设施竣工验收鉴定书编制、负责编制水土保持设施竣工验收报告及向社会公开项目水土保持设施竣工验收情况、向水土保持方案审批机关报备水土保持设施竣工验收材料。

3. 投标人资格要求

3.1中华人民共和国境内注册的，具有独立订立合同的能力；

3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

3.4投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

3.5拟派项目负责人须具备注册土木工程师（水利水电或岩土工程）证书，且为投标企业的正式员工。须同时提供：①注册证书、②拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同、③投标企业为其缴纳的连续三个月（2024年9月至 2024年11月）社保缴纳查询证明。

3.6自2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期间承担过水土保持设施验收项目负责人职务，业绩证明材料须同时提供：①合同、②中标通知书、③水行政主管部门出具的水土保持设施验收备案文件，若以上业绩证明材料均无法体现项目负责人姓名的，还须另提供业主盖章的证明。

3.7 投标人不得为所投标段内任一工程的水土保持方案编制单位或监测单位。

3.8本项目不接受联合体投标。

3.9符合相关法律、法规规定的其他要求；

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为：自发布之日起至2024年12月9日9时30分；

4.2招标文件获取方式：本公告附件下载。

5. 投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间为：2024年12月9日9时30分（以北京时间为准）

5.2递交地点：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202开标室

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

7. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布的媒介

招标公告、招标文件等公布的网址：“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

- 9. 联系方式

招标人名称：南通市阳光项目建设有限公司

地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼

联系人：杨工

联系电话：0513-59001129

代理机构名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202

联系人：杭丽娟

联系电话：18906296260

- 第二章  投标人须知及投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 1.1 | 项目规模 | 本次招标共分两个标段，详见招标公告； |
| 4 | 1.1 | 服务周期 | 南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目。自合同签订之日起至本项目水土保持设施通过验收止。如因非乙方原因导致的服务期限延长，乙方应无条件配合甲方完成合同约定的服务内容，并不得因此提出费用索赔。 特别提醒：其中①南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目、②南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目、③阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目）、④田家炳中学（高中部）项目、⑤南通师范新校区（二期）项目、 ⑥南通市民兵训练基地项目、⑦南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目、⑧国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目必须于2025 年1月10日前完成验收并将验收材料送至市水利局农村水利与水土保持处报备。 |
| 5 | 1.1 | 质量要求 | 满足现行的国家及省市相关法律法规和标准规范要求 |
| 6 | 1.1 | 资金来源 | 财政或自筹 |
| 7 | 1.2 | 招标范围 | 根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，按照国家、省、市有关技术规范要求开展建设项目水土保持验收技术评估服务工作，按照省政府《江苏省水土保持规划（2015-2030）》的批复的要求，本项目服务包括但不限于以下工作内容：根据现行水土保持相关规范、标准、江苏省相关规定及批复的水土保持方案报告等，协助招标人开展水土保持设施自查自验、水土保持设施竣工验收鉴定书编制、负责编制水土保持设施竣工验收报告及向社会公开项目水土保持设施竣工验收情况、向水土保持方案审批机关报备水土保持设施竣工验收材料。 |
| 8 | 1.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 11 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 12 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币0.4万元整 1、投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。 2、递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 11 | 14.1 | 报价方式 | 固定总价 |
| 12 | 14.2 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为： 一标段：人民币 232000 元； 二标段：人民币 215000 元； 报价高于招标控制价的视为无效报价，作为无效投标予以否决。 |
| 13 | 15.1 | 投标文件份数 | 纸质资格审查文件、商务标均：一式伍份，正本壹份、副本肆份 电子投标文件：壹份 特别提醒，如同时参加两个标段投标的，不同标段商务标需分别装订分别密封。 |
| 14 | 16 | 投标文件递交地点及截 时间 | 收件人：南通通城建设工程项目管理有限公司 截止时间：2024年12月9日9时30分（以北京时间为准） 递交地点：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202开标室 |
| 15 | 19 | 开 标 | 开标时间：2024年12月9日9时30分（以北京时间为准） 开标地点：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202开标室 |
| 6 | 20 | 评标委员会 | 评标委员会构成共3人及以上的单数，由招标人组建。 |
| 17 | 28 | 履约保证金 | 是 履约保证金的形式：现金、转账或银行保函。 履约保证金的金额：中标人提供的履约保证金额为中标价的5%，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金退还：待标段内所有项目通过水土保持设施竣工验收后退还履约保证金。 £否 |
| 18 | 联系方式 |  | 招标人名称：南通市阳光项目建设有限公司 地址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼 联系人：杨工 联系电话：0513-59001129 代理机构名称：南通通城建设工程项目管理有限公司 地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾国际广场A座2202 联系人：杭丽娟 联系电话：18906296260 |
| 19、招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 本次招标采用纸质标书投标。 |  |  |  |

### 二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第6项。

1.2招标范围：见本须知前附表第7项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》(发改委第16号令）及其它相关规定，现采用公开招标方式，择优选定水土保持设施竣工验收服务项目服务单位。

2、投标人资格要求

详见招标公告。

3、投标费用

3.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

4、现场考察

4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(二)招标文件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标方法

第四章：合同

第五章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2024年12月5日17时00分向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：156140747@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2024年12月6日17时30分前，在“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

(三) 投标文件

8、投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

9、本工程投标文件由资格审查文件、商务标、电子投标文件三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件（不分标段）

9.1.1法定代表人身份证明；

9.1.2授权委托书(如有授权)；

9.1.3营业执照副本，投标人若为事业法人单位须提供事业单位法人证书；

9.1.4拟派项目负责人注册证书、劳动合同、投标企业为其缴纳的连续三个月（2024年9月至 2024年11月）社保缴纳查询证明。

9.1.5拟派项目负责人业绩证明材料【业绩证明材料须同时提供：①合同、②中标通知书、③水行政主管部门出具的水土保持设施验收备案文件，若以上业绩证明材料均无法体现项目负责人姓名的，还须另提供业主盖章的证明。】；

9.1.6诚信承诺书（详见投标文件格式）

9.1.7投标人认为有必要提交的其他材料。

上述9.1.3-9.1.5项材料需提交复印件加盖单位公章，并提供原件备查。

具体要求详见本招标文件第三章中《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2商务标（分标段）

9.2.1投标报价函；

9.2.2投标报价组成明细；

9.2.3投标人认为有必要提交的其他材料。

9.3电子投标文件（同时投两个标段的，可不同标段商务标正本扫描后统一放入一个U盘）

1）资格审查文件正本的扫描件；

2）商务标正本的扫描件。

10、投标文件的编制

10.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

12、投标保证金

12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金(现金)一起递交。

12.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

12.3中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市阳光项目建设有限公司账户，待合同签订时退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.4.1放弃中标项目的；

12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

(四) 投标报价

13、投标报价

13.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、仪器设备及所需的全部费用。

13.2 投标人的报价中应包括完成本项目所需的全部费用，包括投标人从事本项目技术服务活动所需的一切费用，也包括项目编制费用、专业作业人员、交通工具、相关仪器、办公、通讯、验收技术评估、专家评审费用、确保项目通过验收等一切费用；若审查不合格，中标单位将进行重新编制直至专家审查合格为止，再次审查费由中标单位承担。该费用一次性包定，投标人须谨慎报价，如有漏报，视为优惠。投标人须确保本工程验收通过，发生的费用由投标人在投标报价自行综合考虑，中标后不得提出额外增加费用的要求。

13.3田家炳中学（高中部）项目、南通师范新校区（二期）项目两个项目的水土保持设施竣工验收服务费包含在投标总价中，不再单独报价。

13.4投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

14、投标报价方式

14.1投标报价采用固定总价方式报价。

14.2本工程的招标控制价（投标人须知前附表），报价高于招标控制价的视为无效报价，作为无效投标予以否决。

(五) 投标文件的密封和递交

- 15、投标文件的密封与标志

15.1投标文件由资格审查文件、商务标、电子投标文件三部分组成。纸质资格审查文件、商务标均为伍份：正本壹份，副本肆份；电子投标文件(U盘)一份。

特别提醒，如同时参加两个标段投标的，不同标段商务标需分别装订分别密封。

15.2资格审查文件、商务标、电子投标文件须分别密封。

资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、同时还要写明项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明项目名称、标段号及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

电子投标文件(U盘)一份，单独密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“电子投标文件”同时还要写明项目名称及投标人名称。

15.3纸质资格审查文件、商务标正、副本不一致时，以正本为准。

15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

15.5无论中标与否，投标文件均不退还。

16、投标文件的递交

16.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 17、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标、定标

- 18、本次招标评标、定标办法

- 详见招标文件第三章。

- 19、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由招标代理或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

- 20、评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

- 22、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

- 22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

- 22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

- 22.5在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

- 22.6投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

- 22.7同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 22.8未按招标文件要求提供投标保证金的；

- 22.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

- 22.10明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 22.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

- 22.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

- 22.13不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 22.14以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 22.15投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

- 23、投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

- 书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 24、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 25、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

26、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

27、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

28、中标通知书发出后7日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

29、若中标人不能按本须知第28条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30、中标人在中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

- 第三章  评标办法

一、评标程序

资格审查→商务标评审→确定中标人。

开标、评标、定标按照一至二标段的顺序依次进行，每位投标人可参与壹个或多个标段的投标，可兼中。任一标段不因本标段中标结果的改变而影响其他标段的中标结果。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 提供有效的法定代表人资格证明书 | 提供有效的法定代表人资格证明书 |
| 2 | 授权委托书(如有授权) | 提供有效的授权委托书 | 提供有效的授权委托书 |
| 3 | 具有独立订立合同的能力 | 提供有效的营业执照副本，投标人若为事业法人单位须提供事业单位法人证书 | 提供有效的营业执照副本，投标人若为事业法人单位须提供事业单位法人证书 |
| 4 | 拟派项目负责人须具备注册土木工程师（水利水电或岩土工程）证书，且为投标企业的正式员工。 | 拟派项目负责人须具备注册土木工程师（水利水电或岩土工程）证书，且为投标企业的正式员工。须同时提供：①注册证书、②拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同、③投标企业为其缴纳的连续三个月（2024年9月至 2024年11月）社保缴纳查询证明。 | 须同时提供：①注册证书、②拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同、③投标企业为其缴纳的连续三个月（2024年9月至 2024年11月）社保缴纳查询证明。 |
| 5 | 拟派项目负责人业绩 | 自2021年10月1日以来（以合同签订时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期间承担过水土保持设施验收项目负责人职务，业绩证明材料须同时提供：①合同、②中标通知书、③水行政主管部门出具的水土保持设施验收备案文件，若以上业绩证明材料均无法体现项目负责人姓名的，还须另提供业主盖章的证明。 | 业绩证明材料须同时提供：①合同、②中标通知书、③水行政主管部门出具的水土保持设施验收备案文件，若以上业绩证明材料均无法体现项目负责人姓名的，还须另提供业主盖章的证明。 |
| 6 | 诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书 | 有效的诚信承诺书 |
| 7 | 投标人不得为所投标段内任一工程的水土保持方案编制单位或监测单位。 | 投标人不得为所投标段内任一工程的水土保持方案编制单位或监测单位。 | 投标人不得为所投标段内任一工程的水土保持方案编制单位或监测单位。 |
| 以上1-7中任何一条不符合要求的，资格审查不通过；投标文件中复印件均须加盖单位公章，否则资格审查不通过。 特别说明：投标人在递交投标文件的同时，请携带投标文件原件备查。 |  |  |  |

二、商务标评审

1、确定有效报价

有效报价是指低于或等于本工程招标控制价的投标报价；高于本工程招标控制价的投标报价为无效报价。

2、确定中标候选人

按照各投标人的有效报价由低到高排序，有效报价最低的投标人为第一中标候选人，依次类推，推荐第二中标候选人、第三中标候选人。若出现报价相同情况时，则现场抽签确定中标候选人排序。

- 3、本工程招标控制价（详见投标人须知前附表）。

- 三、第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 四、若本次招标资格审查合格单位不足三家的，可采用竞争性谈判的方式确定中标人。

- 五、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 第四章  合同

## 南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目  标段合同

甲     方：南通市阳光项目建设有限公司

乙     方：

签订日期：2024年        月        日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目     标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目      标段。

项目地址：江苏省南通市。

二、项目承揽范围

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号公布，水利部令第24号修正）等相关文件规定，按照国家、省、市有关技术规范要求开展建设项目水土保持验收技术评估服务工作，按照省政府《江苏省水土保持规划（2015-2030）》的批复的要求，本项目服务包括但不限于以下工作内容：根据现行水土保持相关规范、标准、江苏省相关规定及批复的水土保持方案报告等，协助招标人开展水土保持设施自查自验、水土保持设施竣工验收鉴定书编制、负责编制水土保持设施竣工验收报告及向社会公开项目水土保持设施竣工验收情况、向水土保持方案审批机关报备水土保持设施竣工验收材料。

三、服务期限

计划工期：自合同签订之日起至本项目水土保持设施通过验收止。

如因非乙方原因导致的服务期限延长，乙方应无条件配合甲方完成合同约定的服务内容，并不得因此提出费用索赔。

注：①南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目、②南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目、③阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目）、④田家炳中学（高中部）项目、⑤南通师范新校区（二期）项目、 ⑥南通市民兵训练基地项目、⑦南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目、⑧国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目必须于2025 年1月10日前完成验收并将验收材料送至市水利局农村水利与水土保持处报备。

四、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）合同条款；

（3）合同附件；

（4）其他合同文件；

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

五、合同价格及支付方式

（一）合同价格

本合同采用固定总价的模式，合同总价包括乙方从事本项目技术服务活动所需的一切费用，也包括项目编制费用、专业作业人员、交通工具、相关仪器、办公、通讯、验收技术评估、专家评审费用、确保项目通过验收等一切费用；若审查不合格，乙方将进行重新编制直至专家审查合格为止，再次审查费由中标单位承担。该费用一次性包定，投标人须谨慎报价，如有漏报，视为优惠。乙方须确保本工程验收通过。

本合同价格为：人民币             （元），小写         （元）。

（二）合同支付

乙方应开具相应的符合税务部门要求的增值税专用发票后，甲方按照合同约定付款节点足额支付当期服务费用。

（1）待项目通过水土保持设施竣工验收后一次性付清服务费。

（2）本工程履约保证金为合同价的5%，合计人民币       元，乙方应根据招标文件要求，按时足额提交履约保证金，待标段内所有项目通过水土保持设施竣工验收后退还履约保证金。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

甲方应承担因其违约给乙方增加的费用和（或）延误的工期。

（二）乙方违约责任

（1）乙方应接到甲方通知后15日内日提交水土保持设施竣工验收报告，如延期提交报告乙方将向甲方支付500元/天违约金。

（2）①南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目、②南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目、③阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目）、④田家炳中学（高中部）项目、⑤南通师范新校区（二期）项目、⑥南通市第三人民医院扩建工程二期工程项目、 ⑦南通市民兵训练基地项目、⑧南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目、⑨国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目必须于2025 年1月10日前完成验收并将验收材料送至市水利局农村水利与水土保持处报备。未能如期完成验收报备的，视项目情况向甲方缴纳五万元以上五十万元以下的违约金。

七、合同变更、中止、解除和终止

（一）合同变更

除非本合同另有约定，本合同生效后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。对本合同的修改或变更必须经甲方和乙方协商一致，并达成书面协议。

（二）合同中止

甲方如果要求乙方全部或部分中止提供服务或终止本合同，则应当在十四天前通知乙方，乙方应当立即安排停止提供服务并做好工作交接，相关费用包含在合同价中。项目结算按照乙方实际提供服务的时间进行计算。

（三）合同解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方工期延误超过3个月；

（2）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

（四）合同终止

合同终止包括以下几种情形：

（1）双方履行完合同规定的所有责任和义务后，本合同即行终止。

（2）合同约定的乙方违约时的终止和买方违约时的终止；

八、知识产权

（1）如项目成果中已包含乙方原有的知识产权，该部分的知识产权不发生任何转移；但甲方有权根据实际情况在其内部自由使用；甲方有权根据相关部门、政策法规或自身需要对外进行披露或宣传；上述使用、披露或宣传无需征得乙方同意，也无需支付合同约定之外的任何费用。

（2）乙方基于履行本合同所形成的技术成果知识产权归甲方所有，乙方不得实施擅自单方发表、申请专利、商业使用等任何形式的侵犯甲方上述知识产权的行为。未经甲方同意，乙方不得进行自行披露、使用或允许第三方使用，由此造成损失，由乙方向甲方支付赔偿金。

（3）乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人知识产权。与成果有关或者乙方使用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷，由乙方负责并承担责任；由此造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

九、不可抗力

（1）本条所述的“不可抗力”系指那些无法控制，不可预见的事件，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争暴乱、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运。

（2）若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

（3）遇有不可抗力事件的一方因发生不可抗力事件而影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后14天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

十、争端的解决

因本合同及相关事宜产生的争议，买卖双方同意提交南通仲裁委员会按其仲裁规则/程序进行仲裁。

十一、履约担保

（1）金额：履约担保金额为合同金额的5%。

（2）形式：现金、转账或银行保函。

十二、合同生效和签约地

（一）本合同生效条件

合同双方法定代表人或双方授权代表签字、加盖公章且乙方缴纳足额的履约保证金后本合同生效。

（二）合同签约地

本合同签约地为中华人民共和国江苏省南通市。

十三、合同文件份数

本合同玖份，甲方执陆份，乙方执叁份。

签章页

| 甲方（盖章）： 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）： 日期：2024年 月 日 地址： 账号： 开户行： | 乙方（盖章）： 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）： 日期：2024年 月 日 地址： 账号： 开户行： |
| --- | --- |

第五章  投标文件格式

一、资格审查文件封面

正本/副本

南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目

资格审查文件

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

（一）法定代表人身份证明 投标人单位名称： 投标人单位地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位章） 日 期： 附：法定代表人身份证复印件

（二）授权委托书

本人                  （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                   （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

附：授权委托人身份证复印件

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

（三）诚信承诺书

致：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、我单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的，没有弄虚作假。

3、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质挂靠、没有出借资质等违法违规行为。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受你方和监管部门的处罚。

6、我方承诺：信用记录中未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人等名单。否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设行政主管部门。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

（四）资格审查材料及附件

致:

经授权作为代表，并以                           （投标申请人名称）（以下简称“投标申请人”）的名义，在充分理解投标人资格审查文件的基础上，本申请书签字人在此以                             工程水土保持验收技术评估服务投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

| 项目名称 | 标段号 |
| --- | --- |

- 本申请书附有以下内容的正本文件的复印件：

……

- 你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

- 你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5.本申请充分理解下列情况：

5.1资格审查合格的投标人才有可能被授予合同；

5.2你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方根据城建工程计划的调整，取消本招标项目。

申请单位：               （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

申请日期：      年     月     日

附表1：

资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供：

（营业执照副本；投标人若为事业法人单位须提供事业单位法人证书；上一年度的财务状况报告；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关证明材料）。

附表2：

其他资料

1.与资格审查有关的其他资料。

投标申请人不应在其资格审查文件中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。

注：

1.如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表1，第一页；表1第二页等等。

2.附表的附件应清楚注明：表1，附件一；表1，附件二等等。

3.投标申请人应使用不褪色的蓝、黑墨水填写或按同样的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。

4.凡表格中涉及金额处，均以人民币元为单位。

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现任职务 |  | 政治面貌 |  | 技术职称 |  |  |
| 毕业院校 及专业 |  | 毕业时间 |  | 最高学历 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 |  | 证书号 |  |  |
| 本项目 拟任岗位 |  | 为参选人服务的时间（年） |  | 工作年限 |  |  |
| 相关专业经历与工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的同类项目 |  | 担任职务 |  |  | 甲方及联系电话 |

注：本表后应附项目负责人的劳动合同、社保、证书复印件等。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

拟派项目负责人业绩汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本页可续表。

拟派项目负责人业绩概况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 中标金额 |  |
| 承担的工作内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每一个项目填一张表，本表后附业绩证明材料的复印件（若有相关验收证明需一并提供）等。

| 二、商务标封面 正本/副本 南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目 标段 商务标 投标人： （盖章） 法定代表或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日.. |  |
| --- | --- |

(一)投  标  函

：

（一）根据已收到的  南通市阳光项目建设有限公司2024-2025年度水土保持设施竣工验收服务项目             标段 招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经研究后，愿以人民币(大写)                (小写：￥           元)的报价，按招标文件的要求完成本次招标范围内的验收技术评估服务任务。

(二)我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

(三)我单位金额为人民币       元的投标保证金已按招标文件提交。

(四)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额提交履约担保。

(五)招标文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（七）田家炳中学（高中部）项目（一标段）、南通师范新校区（二期）项目（二标段）两个项目的水土保持设施竣工验收服务费包含在投标总价中，不再单独报价。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

- (二)投标报价组成明细（分标段分别提供）

- 一标段投标报价组成明细

| 一标段 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 1、南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目 | 元 |
|  | 2、南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目 | 元 |
|  | 3、南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）项目 | 元 |
|  | 4、阳光悦城（任港路新村城市更新改造项目） | 元 |
| 合计： （元） |  |  |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

二标段投标报价组成明细

| 二标段 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 1、南通市第三人民医院扩建工程二期 | 元 |
|  | 2、南通市民兵训练基地项目 | 元 |
|  | 3、崇海饭店翻建工程 | 元 |
|  | 4、南通市应急管理服务中心搬迁置换建设工程项目 | 元 |
|  | 5、南通大学啬园校区环境提升项目 | 元 |
|  | 6、南通市肿瘤医院医疗综合楼项目 | 元 |
|  | 7、C22037地块建设(阳光建筑总部产业园)项目 | 元 |
|  | 8、国家电动机产品质量监督检验中心(江苏)项目 | 元 |
| 合计： （元） |  |  |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日