CR22024地块建设项目基坑监测

招 标 文 件

招   标   人：南通市汇锦湾工程管理有限公司

代 建 单  位: 招商局地产（常州）有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

日        期：2025年02月24日

第一章 招标公告

一、招标条件：

南通市汇锦湾工程管理有限公司的CR22024地块建设项目，建设资金来自自筹，现已落实。南通市通大全过程工程咨询有限公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。现对该项目的基坑监测进行公开招标。

二、项目的概况

1、招标范围：CR22024地块建设项目基坑监测及周边环境变形监测等。

2、质量：按国家技术规范、标准及规程。

3、服务期限：基坑监测及周边环境变形监测时间为地下室土方开挖时至降水结束，且满足图纸设计和现行基坑监测规范要求，并提交监测报告。

4、标段划分：1个标段。

5、项目地点：外环西路以东、通吕运河以南，钟秀西路、大港河北侧。

6、合同估算价： 25万元。

三、投标人资格要求

1、 投标人须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时须提供有效营业执照或其他组织相关证明文件。

2、投标单位应具备以下任一资质：①工程勘察综合甲级资质；②岩土工程勘察乙级及以上专业资质；③岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上专业资质。

3、项目负责人具有注册土木工程师（岩土）资质，项目组成员配备至少3人（不含项目负责人），其中至少有1名测绘工程师。项目组所有人员（含项目负责人）为投标单位正式人员，必须提供社保部门出具的投标企业为其缴纳的从2024年11月到2025年1月连续3个月的养老保险证明。

4、投标单位近三年内（自2022年1月1日至本工程招标文件发出之日止，以基坑监测合同签订时间为准）至少承担过一项总建筑面积4万平方米以上的住宅项目工程的基坑工程监测项目。

5、本工程不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、获取时间：   2025年02月24日至 2025年03月03日14时30分。

2、获取方式：  投标人自行从“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”下载获取；

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为 2025年 03月03日 14 时30分，提交地点：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1615会议室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

六、投标费用

1、本项目评委评标费由中标单位承担，具体金额以实际支出为准。

七、评标办法

本项目评标办法为价格单因素，具体详见招标文件。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资集团有限公司网站上发布。

九、联系方式

招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：马工

联系电话： 0513-59001130

招标人（代建单位）名称：招商局地产（常州）有限公司

地址：江苏省南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口

联系人：薛帅威

联系电话：13962883798

代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司

地　址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：薛康栖

联系电话：15335086200

第二章 投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | CR22024地块建设项目基坑监测 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 外环西路以东、通吕运河以南，钟秀西路、大港河北侧 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 项目用地性质为居住、商业用地，占地面积约 32629 ㎡，总建筑面积约7.2万㎡。 |
| 4 | 1.1 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 5 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 1.2 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 1.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 15 | 报价方式 | 固定总价 |
| 10 | 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 12 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币贰仟元整 1、投标保证金的形式：现金，不接受其他形式。 2、递交方式：随投标文件一起递交。 |
| 12 | 15 | 招标控制价 | 本工程招标控制价为：人民币 25万元 报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，按废标处理。 |
| 13 | 16.1 | 投标文件份数 | 采用纸质标书，正本壹份，副本贰份；投标文件电子版壹份。 |
| 14 | 17.1 | 投标文件递交 地点及截止 时间 | 收件人：南通市汇锦湾工程管理有限公司 截止时间：2025年 03月03日 14时 30 分 递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 15 | 20 | 开 标 | 开标时间：2025年03月03日14时 30分 开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室 |
| 16 | 21 | 评标委员会 | 评标委员会构成共3人及以上的单数，由招标人组建。 |
| 17 | 30 | 履约保证金 | 是 履约保证金的形式：现金或转账。 履约保证金的金额：中标人提供的履约保证金额为中标价的5%，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金退还：按期保质完成合同内容合格后一个月内一次性退还履约保证金（无息）。 否 |
| 18 | 联系方式 |  | 招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司 地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人：马工 联系电话： 0513-59001130 招标人（代建单位）名称：招商局地产（常州）有限公司 地址：江苏省南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口 联系人：薛帅威 联系电话：13962883798 代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司 地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼 联系人：薛康栖 联系电话：15335086200 |
| - 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 本次招标采用纸质标书投标。 |  |  |  |

二、投 标 人 须 知

（一）总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

1.2招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标方式，择优选定基坑监测单位。

2、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人必须具备以下资格条件：

2.1.1投标人须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时须提供有效营业执照或其他组织相关证明文件。

2.1.2投标单位应具备以下任一资质：①工程勘察综合甲级资质；②岩土工程勘察乙级及以上专业资质；③岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上专业资质。

2.1.3项目负责人具有注册土木工程师（岩土）资质，项目组成员配备至少3人（不含项目负责人），其中至少有1名测绘工程师。项目组所有人员（含项目负责人）为投标单位正式人员，必须提供社保部门出具的投标企业为其缴纳的从2024年11月到2025年1月连续3个月的养老保险证明。

2.1.4投标单位近三年内（自2022年1月1日至本工程招标文件发出之日止，以基坑监测合同签订时间为准）至少承担过一项总建筑面积4万平方米以上的住宅项目工程的基坑工程监测项目。

2.2本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

2.3本工程采用资格审查方式：资格后审。

3、投标费用

3.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号收费标准的40%收取，招标代理服务费不足4000元的按4000元计取，由中标单位支付招标代理服务费，请综合考虑在报价内。

3.3中标人需承担专家评审费用。

3.4投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、现场考察

4.1招标人将协助投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标方法

第四章：合同协议书

第五章：投标文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市保障房建设投资集团有限公司网站（http://www.ntftjt.com/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2025年02月27日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：898101793@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2025年 02月27日17时后，在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

（三） 投标文件

8、投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

9、本工程投标文件由资格审查文件、商务标、投标文件电子版（U盘，不接受光盘）三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件

9.1.1法定代表人身份证明；

9.1.2授权委托书(如有授权)；

9.1.3提供有效营业执照或其他组织相关证明文件；

9.1.4企业资质证书（副本）；

9.1.5项目负责人资格证书、项目组成员相关证书；

9.1.6项目组所有人员（含项目负责人）为投标单位正式人员，必须提供社保部门出具的投标企业为其缴纳的从2024年11月到2025年1月连续3个月的养老保险证明。

9.1.7投标单位近三年内（自2022年1月1日至本工程招标文件发出之日止，以基坑监测合同签订时间为准）至少承担过一项总建筑面积4万平方米以上的住宅项目工程的基坑工程监测项目。提供合同或监测报告复印件加盖公章。

9.1.8诚信承诺书；

9.1.9投标人认为有必要提交的其他材料。

上述9.1所需的资料复印件均须加盖单位公章。具体要求详见本招标文件第三章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2商务标

9.2.1投标函；

9.2.2基坑监测清单报价表；

9.2.3投标人认为有必要提交的其他材料。

9.3投标文件电子版（U盘，不接受光盘）

将9.1和9.2所包含内容拷入U盘，原件提供扫描件。

10、投标文件的编制

10.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴及公司法人章。

11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 12、投标保证金

- 12.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时一起递交。

- 12.2开标结束后，转账形式缴纳的保证金由招标代理机构统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

- 12.3未中标单位的投标保证金在其定标后予以无息退还。

12.4中标单位的投标保证金在缴纳履约保证金后退还。中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市汇锦湾工程管理有限公司账户（打款账号信息如下：名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司；开户行及账号：招商银行南通分行营业部 513905812810888）），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

- 12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

- 12.4.1放弃中标项目的；

- 12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

- 12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

- 13、监测工作内容：

- 本工程基坑开挖深度为  6  米，根据《建筑基坑工程监测技术规范》，基坑安全等级为二级，仪器监测项目主要有以下内容：

- 1）坡顶水平、竖向位移监测；

- 2）深层水平位移监测；

- 3）管线竖向位移监测；

- 4）坑外水位监测点；

- 5）建（构）筑物竖向位移监测点；

- 6）道路竖向位移监测点。

（四） 投标报价

14、投标报价

14.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、仪器设备及所需的全部费用。

14.2 投标人应提出需要建设、设计、施工、监理单位配合的具体要求，所有需要配合的费用由中标人承担。

14.3 中标后现场人员的食宿、交通、通讯等费用由中标人承担。

14.4投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

14.5投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

14.6本项目监测服务为全过程服务，监测周期由投标人结合图纸、支护方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及地方性规定等相关材料 ，并勘探现场，充分考虑影响基坑开挖及监测服务实施的各种因素，报价时自行考虑监测周期，但无论任何情况，监测服务费总价按中标价包定，发包人不因监测周期的变化，调整监测服务费。

14.7投标人的监测成果须满足但不限于图纸、支护方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及地方性规定等要求，最终点位及监测次数以中标单位深化设计并通过专家论证的为准，发包人不再另行支付任何费用。

14.8招标文件中给定的监测点位、监测的次数为最低数量，如因实际情况及甲方需求，为满足图纸、支护方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及地方性规定等监测要求需增设（或调整）监测点及监测次数的，中标单位须无偿实施到位，发包人不再另行支付任何费用。

14.9因专家提出的评审意见而调整相关费用包干在投标报价中，发包人不再另行支付任何费用。

14.10参与基坑开挖各阶段方案的论证工作，此项发生的费用，由投标人自行考虑。

15、投标报价方式

投标报价采用固定总价方式报价。本工程的招标控制价为：人民币   25万元，报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，作废标处理。

（五） 投标文件的密封和递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标文件由资格审查文件、商务标、投标文件电子版（U盘，不接受光盘） 三部分组成。资格审查文件（壹式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标注）；商务标（壹式 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并分别标注）；投标文件电子版壹份。

16.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.3 商务标应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“商务标”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

16.4投标文件电子版（U盘，不接受光盘），文件袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“投标文件电子版”，同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

16.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

16.6投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16.7接受的投标文件，无论中标与否，投标文件均不退还。

17、投标文件的递交

17.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

17.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标、定标

19、本次招标评标、定标办法详见第三章。

20、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

21、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

22、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

23、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

23.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

23.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

23.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

23.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

23.5投标报价低于工程成本或者高于等于招标文件设定的招标控制价；

23.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

23.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

23.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

23.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

23.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

23.11不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

23.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.13投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

24、评标、定标工作由招标人组织进行。

25、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、服务期限、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

28、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

（七）授予合同

29、中标人在中标后与招标人签订工程勘察合同，合同价按照中标人的投标报价签订。

30、中标通知书发出后7日内、合同签订前须缴纳履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

31、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  评标办法

特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

一、评标程序

资格审查→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第五章） |
| 2 | 授权委托书 （如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书 （格式见第五章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 提供有效营业执照或其他组织相关证明文件 | 提供有效营业执照或其他组织相关证明文件。 |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具备以下任一资质：①工程勘察综合甲级资质；②岩土工程勘察乙级及以上专业资质；③岩土工程（物探测试检测监测）乙级及以上专业资质。 | 有效的企业资质证书 |
| 5 | 拟派项目组成员要求 | 项目负责人具有注册土木工程师（岩土）资质，项目组成员配备至少3人（不含项目负责人），其中至少有1名测绘工程师。项目组所有人员（含项目负责人）为投标单位正式人员。 | 项目负责人资格证书、项目组成员相关证书。提供社保部门出具的投标企业为项目组所有成员缴纳的从2024年11月到2025年1月连续3个月的养老保险证明。 |
| 6 | 业绩 | 投标单位近三年内（自2022年1月1日至本工程招标文件发出之日止，以基坑监测合同签订时间为准）至少承担过一项总建筑面积4万平方米以上的住宅项目工程的的基坑工程监测项目。 | 提供合同或监测报告复印件加盖公章。 |
| 7 | 企业履约情况 | 诚信承诺书，按照固定格式填写 | 诚信承诺书 （格式见第五章） |
| 以上1-7中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。上述序号3-6提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则资格审查不通过；上述序号1、2、7须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章。否则资格审查不通过。 |  |  |  |

二、商务标评审

1、本工程招标控制价：¥  25万元，报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，作废标处理。

2、各投标人有效投标报价由低到高排序，排名第一（报价最低）的为第一中标候选人。如有相同者，现场抽签确定中标单位。

3、有效报价是指低于本工程招标控制价的投标报价；高于或等于本工程招标控制价的投标报价为无效报价。

三、第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、若本次招标有效投标单位不足三家的，可采用谈判的方式确定中标人，递交投标文件的投标单位不足3家，重新招标。

五、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第四章 合同协议书

建设工程勘察合同

〔岩土工程监测〕

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由监测单位编填）

勘察证书等级：

发 包 人：

承 包 人：

签 订 日 期：2025年  2 月    日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

委托单位（发包人）：

监测单位（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和江苏省建设厅建质（2004）318号《关于进一步加强我省建设工程试验监测管理的若干意见》及苏建质（2004）372号《关于改变我省建设工程质量见证取样监测委托单位有关事项的通知》的有关规定，委托单位委托监测单位承担工程有关的基坑监测任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经委托单位、监测单位协商一致签订本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：CR22024地块建设项目基坑监测

2、工程地点：外环西路以东、通吕运河以南，钟秀西路、大港河北侧。

3、工程规模、特征：项目用地性质为居住、商业用地，占地面积约 32629 ㎡。。

4、监测范围：CR22024地块建设项目基坑监测

（1）在土方开挖及地下施工期间，应对基坑进行监测，周边建筑物、地面、管线等的沉降进行观测。须根据规范要求的监测点数、次数进行基坑监测。确保施工及周边环境安全。满足相关部门检查及验收要求。

（2）监测质量要求：试验监测程序符合规范并对试验结果承担责任，按国家、地方相关标准、规范要求做到及时、科学、公平、公正。

（3）监测服务日期：基坑监测及周边环境变形监测时间为地下室土方开挖时至降水结束，且满足图纸设计和现行基坑监测规范要求，并提交评价报告。

5、监测任务技术要求：

5.1对结构设计中使用的关键参数进行监测，达到进一步优化设计的目的；

5.2依据设计计算情况，确定围护体、支撑结构的报警值；

5.3依据业主、设计单位提出的具体要求进行针对性布点；

5.4对围护体、支撑结构中相当敏感的区域加密测点数和项目，进行重点监测；

5.5对勘察工程中发现地质变化起伏较大的位置，施工过程中有异常的部位进行重点监测；

5.6除关键部位优先布设测点外，在系统性的基础上均匀布设监测点；

5.7结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施；

5.8结合施工实际调整监测点的布设位置，尽量减少对施工质量的影响；

5.9结合施工实际确定测试频率；

5.10监测方法的选择，在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、简单、有效的方法；

5.11监测元件的选择，在确保可靠的基础上择优选择国产及进口之仪器设备；

5.12监测点的数量，在确保全面、安全的前提下，合理利用监测点之间联系，减少测点数量，提高工作效率，降低成本；

5.13为确保基坑自身稳定和安全，在基坑施工过程中，必须对基坑进行全面的监测监控。根据监测数据，了解基坑安全状态，判断支护设计是否合理，施工方法和工艺是否可行。同时监测周边建（构）筑区的变形安全，做到发现情况及时处理，针对基坑开挖及地下室施工过程中对基坑各支护结构及临近建（构）筑物安放不同监测元件，对其安全指标进行监测分析；

5.14基础工程施工、基坑开挖、坑外的地下水位变化等，必将产生坑外土体的侧向位移。坑外土体测斜能精确反应这一变化，从而分析围护墙体坑外受力，并以此分析地下管线和建筑物的变形；

5.15基础工程施工、基坑开挖等，必将产生坑外的地下水位变化。地下水位监测能精确反应这一变化，从而分析围护墙体坑外受力，并以此分析地下管线和建筑物的变形。

第二条  委托单位提供的资料、监测单位应向委托单位交付的报告、成果、文件

1、委托单位尽可能提供以下资料

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘查资料 | 1 |  | 合同签订后监测单位开工前 |
| 2 | 建筑、结构设计图、支护方案 | 1 |  | 合同签订后监测单位开工前 |
| 3 | 地下管网资料、周边建筑物地基资料 | 1 |  | 合同签订后监测单位开工前 |

2、监测单位应向委托单位交付的报告、成果、文件

| 序号 | 报告、成果、文件名称 | 数量 | 内容要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑监测成果报告书 | 6 |  |  |
| 2 | 质量检测计划 | 1 | 满足《江苏省住房城乡建设厅关于实行建设工程质量检测综合报告制度的通知》的相关规定要求 |  |
| 3 | 检测方案 | 1 |  |  |
| 4 | 检测综合报告 | 1 |  |  |

第三条  合同价款、费用支付

1、本合同监测费为固定总价人民币        （¥            元，提供增值税专用发票）。

2、支付进度：从地下室土方开挖时至降水结束，按设计和规范要求完成所有监测工作且提供当前完整的监测资料后，付至合同价的70%；剩余 30%待主体封顶目主体结构验收结束并提交完整的监测成果报告后一次性付清。

3、该合同总价包定，不因工期增加、工程量及观测次数增加而调整监测费用。检测工程量及观测次数必须达到相关规范要求。因监测单位原因，工程数量或观测次数减少时，监测费用按中标单价相应扣减。

第四条  监测单位项目经理：

姓名：             ；职称：

第五条  委托单位权利、义务

1、权利

1.1、有权参与特殊监测项目服务方案的制定和认可。

1.2、有权知晓委托监测工程的质量信息。

1.3、有权对委托单位的监测服务质量提出批评和建议。

1.4、当委托单位发现监测人员不按监测合同履行职责，或与相关人员串通，给委托单位或工程造成损失的，委托单位有权要求服务方更换监测人员，直至终止合同并要求监测单位承担相应的赔偿责任或连带责任。

2、义务

2.1、提供道路勘测、设计资料、施工记录、工程地质报告；

2.2、按合同约定及时付款；

2.3、维护监测单位的监测成果和报告资料文件，不得擅自修改或转给第三方重复使用。

2.4、按照监测单位的要求对测试场地及现场道路进行处理，保证测试场地平整且具有足够的承载力，以保证测试设备及重型车辆能够行走。

第六条  监测单位的权利、义务

1、权利

1.1、有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预。

1.2、有权阻止有违真实性、有效性、正确性的任何监测活动。

2、义务

2.1、委托单位进行道路施工时监测单位有责任到施工现场进行观测，根据现场具体情况提出合理化建议；

2.2、监测单位应在监测前编制并提供完整的监测方案；

2.3、每到一个监测节点，监测单位均应及时进行监测，如因监测单位原因导致监测拖延或当期报告拖延，每拖延一天扣除监测费2000.00元。

2.4、承担测试设备的运输、安装、监测所需电源及相应工作；

2.5、遵守委托单位施工现场的各项规章制度；

2.6、提供周围环境对测试的要求；

2.7、现场监测完工后，所有监测设备、机械和人员及时退场，不得影响本工程下道工序的施工；

2.8、监测单位应根据委托单位的要求，在指定的时间内向委托单位提供阶段性监测报告，现场监测完毕后三至五个日历天内向委托单位提供完整的监测报告；

2.9、监测单位向委托单位提供陆份监测报告。

2.10、监测单位方必须具备相应监测资质，并有可靠措施确保监测公正、准确。

2.11、相关工作和成果应满足《江苏省住房城乡建设厅关于实行建设工程质量检测综合报告制度的通知》中的要求。

第七条 变更及工程费的调整

1 、本岩土工程进行中，委托单位对工程内容与技术要求提出变更，监测单位接通知后于5天内，提出变更方案的文件资料，委托单位收到该文件资料之日起2天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第7天自行生效。无论何种情况下，监测单位均不能拒绝委托单位的委托变更。

2、该合同总价包定，不因工期增加、工程量及观测次数增加而调整监测费用。检测工程量及观测次数必须达到相关规范要求，因投标人原因，工程数量或观测次数减少时，监测费用按中标单价相应扣减。

第八条 委托单位、监测单位责任

1 、 委托单位责任

1.1 委托单位按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向监测单位提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；委托单位提供上述资料、文件超过规定期限１５天以内，监测单位按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过１５天以上时，监测单位有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

1.2 委托单位要求监测单位在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，委托单位应按每提前一天向监测单位支付零元计算加班费。

1.3开工前，委托单位应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作；委托单位牵头和监测单位提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图。以书面形式向监测单位提供水准点和坐标控制点；委托单位应解决监测单位工作现场的平整，道路通行和用水用电。

1.4 委托单位、监测单位均对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的负有保护负责，委托单位和监测单位共同协商确定具体保护要求（措施），由委托单位承担费用。

2 、监测单位责任与安全

2.1 监测单位按本合同第三条规定的内容、时间、数量向委托单位交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

2.2 监测单位对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于监测单位的遗漏、错误造成工程质量事故，监测单位应负相应的法律责任、经济责任并采取补救措施，所发生的费用从本工程监测费用中，由发包人直接扣除。

2.3  监测单位不得将第二条中委托单位提供的技术资料、文件擅自转让给第三方重复使用或作其他商业用途。发生上述情况，监测单位应负法律责任，委托单位有权索赔。

2.4  遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按委托单位提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

2.5 本合同有关条款规定和补充协议中监测单位应负的责任。

2.6 监测单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.7监测单位应在规定期限内提交有关监测结果或报告，并对监测结果和报告负法律责任。

第九条  违约责任

1、委托单位不按时支付工程费（进度款），监测单位向委托单位发出书面催款的通知，委托单位收到通知后仍不按要求付款，监测单位有权停工，工期顺延。

2、由于监测单位原因延误工期或未按委托单位的要求提交阶段性的监测成果或交付完整的报告、成果、文件，每拖延一天扣除监测费2000.00元。延误超过15天的，委托方有权单方面解除本合同，全部监测费不予结算，履约保证金不予退回，委托单位已支付的监测费监测单位应在委托单位指定的时限内全额退回，逾期按银行同期贷款利率计算利息，且监测单位对于委托单位的损失除承担赔偿责任之外，应另行向委托单位支付违约金贰万元整。

3、如委托单位发现监测单位在作业过程或提交的报告中弄虚作假，篡改数据的，则委托单位有权单方面解除本合同，全部监测费不予结算，履约保证金不予退回，委托单位已支付的监测费监测单位应在委托单位指定的时限内全额退回，逾期按银行同期贷款利率计算利息，且监测单位对于委托单位的损失除承担赔偿责任之外，应另行向委托单位支付违约金伍万元整。

4、监测单位在接到委托单位通知后须在一小时内到场，如不能按时到场，监测单位向委托单位支付违约金1000元/次。

第十条  有关约定

1、本合同未尽事宜，经委托单位与监测单位协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同发生争议时，委托单位、监测单位应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，委托单位、监测单位同意由南通仲裁委员会仲裁。

3、监测单位按期保质完成监测并提交评价报告，监测工作完成并提供完整的监测成果报告书后退还履约保证金。

第十一条  合同生效与终止

1、本合同自委托单位、监测单位签字盖章且监测单位向委托单位提供合同总价5%：    元的履约保证金后生效；

2、招商局地产（常州）有限公司是本项目的代建单位，乙方接受招商局地产（常州）有限公司的现场管理。

3、委托单位、监测单位履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 捌 份，委托单位陆 份、监测单位 贰 份。

| 委托方： |  | 承包方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 单位地址： |  | 单位地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 签订合同代表（签字）： |  | 签订合同代表（签字）： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第五章  投标文件格式

一、资格审查文件封面

项目

资格审查文件

工程名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

（一）法定代表人身份证明 投标人单位名称： 投标人单位地址： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人单位名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （盖单位章） 日 期：

（二）授权委托书

本人                  （姓名）系                  （投标人单位名称）的法定代表人，现委托                   （姓名）（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

（三）诚信承诺书

致：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

2、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

3、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

4、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程投诉处理实施办法》【苏建规字（2016）4号】的规定进行投诉。否则，招标人可以不予受理。

5、服务期限内，完全服从合同的考核要求。根据施工进度的需要，按时进场进行监测，并提供全天候监测服务(包括节假日)。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

（四）资格审查材料及附件

资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

| 二、商务标封面 正本/副本 项目 商务标 工程名称： 投标人： （盖章） 法定代表或其委托代理人： （签字或盖章） 地址： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日.. |  |
| --- | --- |

（一）投  标  函

：

（一）根据已收到的             招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据招标文件的规定，经研究后，愿以人民币(大写)               元报价(￥           元)的报价，按招标文件的要求完成本次招标范围内的基坑监测任务。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面指令后立即开展工作，并按业主要求的时间完成监测任务。

(三)我单位保证监测数据及报告及时、真实、规范、有效。

(四)我单位金额为人民币       元的投标保证金已按招标文件提交。

(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定的金额提交履约担保。

(六)招标文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

（七）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

（二）基坑监测清单报价表

| 监测项目 |  | 监测点数 | 监测次数/点 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡顶水平、竖向位移监测 |  | 43 | 不少于规范要求的监测次数 |  |
| 深层水平位移监测 |  | 10 |  |  |
| 地下水位监测点 |  | 15 |  |  |
| 地表沉降监测点 |  | 10组（每组5点） |  |  |
| 周边建筑（管线）监测点 |  | 50 |  |  |
| 周边地表裂缝宽度 |  | 不少于8个（每侧2个，具体需结合规范及现场实际情况动态布点调整） |  |  |
| 专家评审费 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1、本项目监测服务为全过程服务，监测周期由投标人结合图纸、支护方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及地方性规定等相关材料 ，并勘探现场，充分考虑影响基坑开挖及监测服务实施的各种因素，报价时自行考虑监测周期，但无论任何情况，监测服务费总价按中标价包定，发包人不因监测周期的变化，调整监测服务费。

2、以上监测点位、监测的次数为最低数量，如因实际情况及甲方需求，在满足图纸、支护方案、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019及地方性规定等监测要求需增设（或调整）监测点及监测次数的，中标单位须无偿实施到位，发包人不再另行支付任何费用。

3、因专家提出的评审意见而调整相关费用包干在投标报价中，发包人不再另行支付任何费用。

4、参与基坑开挖各阶段方案的论证工作包含在投标报价中。

5、本项目专家评审费含在投标报价内，结算不予调整。

投标人：（盖章）

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

年    月    日